|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Благоустрій прилеглої території СЗШ №32 у м. Львові | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Благоустрій прилеглої території СЗШ №32 у м. Львові** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Благоустрій прилеглої території СЗШ №32 у м. Львові** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 475,563 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 1,60617 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 139,839 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,0 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “9 вересня” 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | Перелiк нарахувань: | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | Коефiцiєнт для урахування впливу  умов виконання будiвельних  pобiт=1,1 |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Демонтажні роботи** | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *1* | | *РН18-1-5* | *Розбирання асфальтобетонних*  *покриттiв механiзованим способом* | | *100м3* | *0,185* | | *15439,78*  *15439,78* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *2856* | *2856* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *210,7820*  *-* | | *38,99*  *-* |
| *2* | | *РН18-30-1*  *к=0,8* | *Демонтаж бетонних поребрикiв* | | *м* | *47* | | *91,78*  *91,78* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *4314* | *4314* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1,1616*  *-* | | *54,6*  *-* |
| *3* | | *РН18-2-1* | *Розбирання бортових каменiв* | | *100м* | *0,26* | | *8220,26*  *8220,26* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *2137* | *2137* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *112,2220*  *-* | | *29,18*  *-* |
| 4 | | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на  автомобілі-самоскиди, місткість ковша  екскаватора 0,25 м3. | | 100 т | 0,314 | | 3885,70  266,70 | 3619,00  - | | 1220 | 84 | 1136  - | | 3,6410  - | | 1,14  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 31,4 | 84,12  - | 84,12  16,17 | 2641 | - | 2641  508 | \_\_-\_\_  0,1610 | \_\_-\_\_  5,06 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 13168 | 9391 | 3777  508 |  | 123,91  5,06 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 13168 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 9899 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 5187 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 15,48 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2178 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **18355** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **18355** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Улаштування покриття** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6* | *РН18-12-7* | *Улаштування дорожнiх корит коритного*  *профiлю з застосуванням екскаваторiв,*  *глибина корита до 250 мм* | *100м2* | *3,7* | *2058,13*  *298,13* | *1760,00*  *-* | *7615* | *1103* | *6512*  *-* | *4,0700*  *-* | *15,06*  *-* |
| 7 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 161,875 | 75,91  - | 75,91  16,17 | 12288 | - | 12288  2618 | \_\_-\_\_  0,1610 | \_\_-\_\_  26,06 |
| *8* | *РН18-20-1* | *Улаштування пiдстильних та*  *вирiвнювальних шарiв основи з пiску* | *100м3* | *0,37* | *62416,66*  *2157,01* | *2866,05*  *-* | *23094* | *798* | *1060*  *-* | *28,6000*  *-* | *10,58*  *-* |
| *9* | *РН18-47-1* | *Улаштування основ пiд тротуари*  *товщиною 12 см iз щебеню* | *100м2* | *3,7* | *20676,68*  *3845,60* | *1163,25*  *-* | *76504* | *14229* | *4304*  *-* | *48,2570*  *-* | *178,55*  *-* |
| *10* | *РН18-47-2*  *к=3* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норми 18-47-1*  *(до товщини 15 см)* | *100м2* | *3,7* | *4309,75*  *257,72* | *\_\_-\_\_*  *-* | *15946* | *954* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3,2340*  *-* | *11,97*  *-* |
| *11* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних*  *фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *3,7* | *18835,59*  *11692,16* | *\_\_-\_\_*  *-* | *69692* | *43261* | *\_\_-\_\_*  *-* | *131,8020*  *-* | *487,67*  *-* |
| 12 | С1426-11789  варіант 6 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi , товщина  60 мм | м2 | 373,7 | 223,29  - | \_\_-\_\_  - | 83443 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *13* | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребрикiв на*  *бетонну основу* | *м* | *47* | *196,58*  *114,72* | *\_\_-\_\_*  *-* | *9239* | *5392* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,4520*  *-* | *68,24*  *-* |
| 14 | С1412-859  варіант 1 | Поребрик 8 см | м | 47 | 78,18  - | \_\_-\_\_  - | 3674 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *15* | *РН18-29-2* | *Установлення бортових каменiв бетонних*  *i залiзобетонних при iнших видах*  *покриттiв* | *100м* | *0,26* | *20517,34*  *11047,66* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5335* | *2872* | *\_\_-\_\_*  *-* | *138,6330*  *-* | *36,04*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | С1416-8684  варіант 1 | Каменi бортовi | шт | 26 | 175,43  - | \_\_-\_\_  - | 4561 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 17 | РН18-97-4 | Пiдготовка ґрунту для влаштування газонiв  вручну з внесенням рослинної землi | 100м2 | 5,4 | 16073,58  5931,93 | \_\_-\_\_  - | 86797 | 32032 | \_\_-\_\_  - | 79,4420  - | 428,99  - |
| *18* | *РН18-97-6* | *Посiв газонiв партерних, мавританських*  *та звичайних вручну* | *100м2* | *5,4* | *1400,08*  *831,01* | *\_\_-\_\_*  *-* | *7560* | *4487* | *\_\_-\_\_*  *-* | *10,4280*  *-* | *56,31*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 405748 | 105128 | 24164  2618 |  | 1293,41  26,06 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 405748 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 276456 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 107746 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 51460 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 142,25 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 20016 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **457208** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **457208** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 418916 | 114519 | 27941  3126 |  | 1417,32  31,12 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 418916 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 276456 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 117645 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 56647 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 157,73 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 22194 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **475563** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **475563** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1606,17** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **139839** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |