Сучасний дитячо-спортивний майданчик в Рясне-1.

***Орієнтовна вартість проекту***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Вартість** | **Кількість** | **Сума** |
|  |  |  |  |
| **Види товарів** |  |  |  |
| Ігрове та спортивне обладнання InterAtletika, згідно специфікації (специфікація в додатку) | 261 360 |  | 261 360 |
| Тротуарна плитка  | 177 | 260 м2 | 46 020 |
| Поребрик | 63 | 150 м2 | 9 450 |
| Відсів щебеню, дрібна фракція, (з доставкою) | 700 | 15 т | 10 500 |
| Щебінь (з доставкою) | 500 | 15 т | 7 500 |
| Пісок (з доставкою) | 350 | 30 м3 | 10 500 |
| Цемент, 50 кг. (з доставкою) | 140 | 20 | 2 800 |
| Освітлення, лед-ліхтарі та кріплення | 2500 | 3 шт. | 7 500 |
| Огорожа майданчика (штахетна дерев’яна, висотою 70 см.) | 250 | 72 м. | 18 000 |
|  |  |  |  |
| **Види робіт** |  |  |  |
| Розробка проекту |  |  | 10 000 |
| Зняття і вивіз асфальтного покриття для переробки, демонтаж поребриків  | 50 | 400 м2. | 20 000 |
| Земельні, дренажні роботи | 60 | 500 м2 | 30 000 |
| Замощення плитки | 150 | 260 м2 | 39 000 |
| Монтаж поребрика | 80 | 150 м2 | 12 000 |
| Монтаж ігрового обладнання |  |  | 15 000 |
| Встановлення ЛЕД-освітлення |  |  | 9 000 |
| Монтаж огорожі майданчика |  |  | 8 000 |
|  |  |  |  |
| **Види послуг** |  |  |  |
| Доставка ігрового обладнання |  |  | 15 000 |
| Доставка плитки та поребрика |  |  | 8 000 |
|  |  |  |  |
| **Непередбачувані витрати** |  |  | 60 000 |
|  |  |  |  |
| **Загальна вартість проекту** |  |  | **599 630** |