|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт холу СЗШ №100 на вул.І.Величковського,58 у м. Львові | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100920 СШ 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Капітальний ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт холу СЗШ №100** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 315,143 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 1,7997 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 156,085 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,4 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “10 вересня” 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | РН17-1-2 | Демонтаж вiдкритої електропроводки | 100м | 1,478 | | 434,58  434,58 | \_\_-\_\_  - | | 642 | 642 | \_\_-\_\_  - | | 5,6300  - | | 8,32  - |
| 2 | | РН12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь  стель від шпаклівки та фарби | 100м2 | 5,411 | | 2744,53  2744,53 | \_\_-\_\_  - | | 14851 | 14851 | \_\_-\_\_  - | | 37,3000  - | | 201,83  - |
| 3 | | РН12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін  від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 4,6986 | | 3120,53  3120,53 | \_\_-\_\_  - | | 14662 | 14662 | \_\_-\_\_  - | | 42,4100  - | | 199,27  - |
| *4* | | *РН11-59-3* | *Безпiщане накриття стiн* | *100м2* | *4,6986* | | *5950,17*  *4575,18* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *27957* | *21497* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *50,1500*  *-* | | *235,63*  *-* |
| *5* | | *ЕН15-56-5* | *Безпіщане накриття поверхонь стель*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при*  *нанесенні за 3 рази* | *100 м2* | *5,411* | | *7747,13*  *6609,61* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *41920* | *35765* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *72,4500*  *-* | | *392,03*  *-* |
| *6* | | *РН12-49-5* | *Полiпшене фарбування*  *полiвiнiлацетатними водоемульсiйними*  *сумiшами стiн по збiрних конструкцiях,*  *пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *4,6986* | | *13944,21*  *3771,57* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *65518* | *17721* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *43,8300*  *-* | | *205,94*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *7* | *РН12-49-6* | *Полiпшене фарбування*  *полiвiнiлацетатними водоемульсiйними*  *сумiшами стель по збiрних конструкцiях,*  *пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *5,411* | *9921,49*  *4245,71* | *\_\_-\_\_*  *-* | *53685* | *22974* | *\_\_-\_\_*  *-* | *49,3400*  *-* | *266,98*  *-* |
| *8* | *РН17-11-11* | *Монтаж ЛЕД свiтильникiв* | *100шт* | *0,57* | *85048,80*  *32740,80* | *\_\_-\_\_*  *-* | *48478* | *18662* | *\_\_-\_\_*  *-* | *390,0500*  *-* | *222,33*  *-* |
| *9* | *РН17-12-2* | *Установлення вимикачiв утопленого типу*  *при схованiй проводцi, 1-клавiшних* | *100шт* | *0,1* | *10849,01*  *2849,01* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1085* | *285* | *\_\_-\_\_*  *-* | *35,2600*  *-* | *3,53*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 268798 | 147059 | \_\_-\_\_  - |  | 1735,86  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 268798 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 121739 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 147059 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 46345 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 63,84 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9026 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **315143** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **315143** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1799,7** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **156085** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |