| Форма № 1 |
| --- |
| Капітальний ремонт огорожі гімназії в с. Зарудці |
| . |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| на Капітальний ремонт огорожі гімназії в с. Зарудці |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 210,44638 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,77899 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 51,77405 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,9 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “12 серпня” 2021 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Роздiл 1. Монтаж панелей огорожі, воріт і хвіртки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е7-24-11 | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м | 100м | 3,6 | 15123,97 13329,97 | __-__ - | 54446,29 | 47987,89 | __-__ - | 205,9000 - | 741,24 - |
| 2 | & С121-650- 1 варіант 1 | Секція огорожі 2,5х1,7 (дріт 4мм) | шт | 144 | 557,50 - | __-__ - | 80279,62 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 3 | & С121-650- 1 варіант 2 | Стовп L=2300 60х40х1,5 | шт | 145 | 350,00 - | __-__ - | 50750 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 4 | Е7-25-9 | Улаштування хвiрток і воріт без установлення стовпiв при металевих огорожах i огорожах iз панелей | 100шт | 0,01 | 6875,10 5971,10 | __-__ - | 68,75 | 59,71 | __-__ - | 102,9500 - | 1,03 - |
| 5 | С126-1098 варіант 1 | Ворота мателеві 4х1,7 | шт | 1 | 5000,13 - | __-__ - | 5000,13 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | С126-1098 варіант 2 | Хвіртка 1х1,7 | шт | 1 | 3200,00 - | __-__ - | 3200 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 193744,79 | 48047,6 | __-__ - |  | 742,27 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 193744,79 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 145697,19 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 48047,6 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 16701,59 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 36,72 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3726,45 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 210446,38 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 210446,38 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 193744,79 | 48047,6 | __-__ - |  | 742,27 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 193744,79 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 145697,19 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 48047,6 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 16701,59 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 36,72 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3726,45 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 210446,38 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 210446,38 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 778,99 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 51774,05 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |