Спортивний майданчик та впорядкування території Львівської спеціалізованої школи №69.

Кошторис виконання робіт

1. Кошторис робіт у рамках програми «Громади в дії»

| роботи, матеріали або вироби | кількість | Вартість одиниці, Грн | вартість, Грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Демонтаж існуючих опор баскетбольних щитів та волейбольних стійок | 2+2 шт. | 300+30 | 660 |
| 1.1 Ремонт існуючого асфальтобетонного покриття на двох майданчиках (вирівнювання ям з влаштуванням щебеневої основи) | 30 м2 | 150 | 4500 |
| 1.2 Влаштування корита глибиною 15 см для покладення бетонної бруківки | 462 м2 | 10 | 4620 |
| 1.3 Установка тротуарного поребрика БР100х20х8 на щебенево-бетонну ос нову по периметру майданчиків та озеленених зон | 205 м.п. | 80 | 12160 16400 |
| 1.4 Влаштування щебеневої основи для покладення бетонної бруківки товщиною 10 см | 462 м2 | 42 | 19404 |
| 1.6 Влаштування покриття з дрібнозернистого асфальтобетону типу В товщиною 4 см на волейбольному майданчику | 220 м2 | 160 | 35200 |
| 1.7 Встановлення нових волейбольних стійок на волейбольному майданчику | 2 шт. | 900 | 1800 |
| 1.8 Нанесення розмітки у 3-х кольорах фарбою для асфальту на волейбольному майданчику | 15 м2 | 40 | 600 |
| Всього у рамках програми «Громади в дії» |  |  | 83184 |

2. Кошторис робіт на наступних етапах фінансування

| роботи, матеріали або вироби | кількість | Вартість одиниці, Грн | вартість, Грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Влаштування покриття з дрібнозернистого асфальтобетону типу В товщиною 4 см на універсальному майданчику та в зоні турніків | 540 м2 | 160 | 86400 |
| 2.2 Покладення бетонної бруківки на сухій щебеневій основі | 462 м2 | 200 | 92400 |
| 2.3 Влаштування одноколірного спортивного покриття (гумовий гранулят, поліуретанове в’яжуче), товщина 10+3 мм на двох майданчиках та в зоні турніків | 540 м2 | 530 | 286200 |
| 2.4 Влаштування дерев’яного подіуму та дерев’яної лавки на металевому каркасі | 14 м.п. | 800 | 11200 |
| 2.5 Встановлення раніше демонтованих опор баскетбольних щитів | 2 шт. | 500 | 1000 |
| 2.6 Встановлення існуючих воріт для мініфутболу з кріпленням захисту на штангах | 2 шт. | 100 | 200 |
| 2.7 Встановлення волейбольних стійок на універсальному майданчику | 2 шт. | 900 | 1800 |
| 2.8 Нанесення розмітки у 3-х кольорах | 30 м2 | 270 | 8100 |
| 2.9 Встановлення турніка потрійного KIDIGO SO 026 | 1 шт. | 4200 | 4200 |
| 2.10 Встановлення тенісних столів вуличних | 2 шт. | 4450 | 9900 |
| 2.11 Виготовлення меблів вуличних з водостійкої будівельної фанери на металевому каркасі | 6 комплектів | 1500 | 9000 |
| 2.11 Встановлення меблів вуличних на бетонні стовпчасті фундаменти | 6 комплектів | 300 | 1800 |
| Всього на наступних етапах фінансування |  |  | 512200 |

Загальна вартість проекту 601384 Грн

Примітка: наведена вартість виробів, матеріалів та вартість виконання робіт є попередньою, кінцева вартість буде визначена після узгодження з підрядниками.

08. 2016    арх. В. Кубіцький