| ( назва організації, що затверджує ) |
| --- |
| Затверджено |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 499,990 тис. грн. |
| В тому числі зворотних сум _ тис. грн. |
| ( посилання на документ про затвердження ) |
| "___" ______________________ 20__ р. |
| Капітальний ремонт території СЗШ №32 |
| №32 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| на Капітальний ремонт території СЗШ №32 |
| Капітальний ремонт території СЗШ №32 |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 397,348 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 1,47347 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 55,741 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “27 серпня” 2018 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 0,51 | 3702,09 3068,76 | 633,33 154,26 | 1888 | 1565 | 323 79 | 102,02 3,9 | 52,03 1,99 |
| 2 | РН20-41-2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | 100 т | 0,0367 | 1007,80 64,67 | 943,13 212,57 | 37 | 2 | 35 8 | 2,15 5,4516 | 0,08 0,2 |
| 3 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 3,67 | 87,78 - | 87,78 9,24 | 322 | - | 322 34 | __-__ 0,224 | __-__ 0,82 |
| 4 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 6,2 | 793,56 111,30 | 682,26 165,83 | 4920 | 690 | 4230 1028 | 3,7 4,19 | 22,94 25,98 |
| 5 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км | т | 271,25 | 78,07 - | 78,07 9,24 | 21176 | - | 21176 2506 | __-__ 0,224 | __-__ 60,76 |
| 6 | РН18-20-1 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiску | 100м3 | 0,62 | 42556,71 805,22 | 2951,19 469,95 | 26385 | 499 | 1830 291 | 26 9,8667 | 16,12 6,12 |
| 7 | РН18-47-1 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз цегляного щебеню | 100м2 | 6,2 | 17693,05 1435,43 | 518,97 123,96 | 109697 | 8900 | 3218 769 | 43,87 2,7495 | 271,99 17,05 |
| 8 | РН18-47-2 к=-2 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (до товщини 10 см) | 100м2 | -6,2 | 2777,69 64,13 | __-__ - | -17222 | -398 | __-__ - | 1,96 - | -12,15 - |
| 9 | РН18-49-1 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 6,2 | 32513,92 4365,04 | 99,86 26,83 | 201586 | 27063 | 619 166 | 119,82 0,6603 | 742,88 4,09 |
| 10 | РН18-29-2 | Установлення бортових каменiв бетонних i залiзобетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,83 | 13232,49 4123,70 | 349,28 74,87 | 10983 | 3423 | 290 62 | 126,03 1,562 | 104,6 1,3 |
| 11 | С1421-10419 варіант 1 | Каменi бортовi | м | 83 | 144,01 - | __-__ - | 11953 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 371725 | 41744 | 32043 4943 |  | 1198,49 118,31 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 371725 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 297938 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 46687 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 25623 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 156,67 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 9054 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 397348 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 397348 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 1473,47 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 55741 |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п.46 |  | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | 5960 |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 53 |  | Вартiсть експертизи проектної документацiї | 1518 |  |  |  |  |
|  | Разом по главах 1-12: | 404826 |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 |  | Кошторисний прибуток (П) | 10020 |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 |  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | 1812 |  |  |  |  |
|  | Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) | 416658 |  |  |  |  |
|  | Разом: | 416658 |  |  |  |  |
|  | Податок на додану вартість | 83332 |  |  |  |  |
|  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 499990 |  |  |  |  |
| Керівник проектної організації | __________________________ |  |
| Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) | __________________________ |  |
| Керівник відділу | __________________________ |  |