|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт внутрішнього двору на вул. Тиктора,8 у м.Львові | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на ремонтно-будівельні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт внутрішнього двору на вул. Тиктора,8 у м.Львові** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | Кошторисна вартість | | | | | 139,843 | | тис. грн. | |
| креслення (специфікації ) № АР,КБ | | | | |  | | Кошторисна трудомісткість | | | | | 0,85097 | | тис.люд.-год. | |
|  | | | | |  | | Кошторисна заробітна плата | | | | | 29,196 | | тис. грн. | |
|  | | | | |  | | Середній розряд робіт | | | | | 3,5 | | розряд | |
| Складений в поточних цінах станом на “4 вересня” 2017 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | | |
|  |  |  |  |  | | Всього | | експлуа-  тації  машин | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуваням  машин | | | |
|  |  |  |  |  | | заробіт-  ної плати | | в тому  числі за-  робітної  плати |  |  | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | на одини-  цю | | всього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | |
| *1* | *РН18-48-1*  *к=0,8* | *Демонтаж покриття дворика iз бетонних*  *плит* | *100м2* | *2,3* | | *2071,08*  *1994,06* | | *77,02*  *28,24* | *4763* | *4586* | *177*  *65* | | *66,16*  *0,8299* | | *152,17*  *1,91* | |
| *2* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних*  *фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *2,3* | | *22432,29*  *3981,62* | | *\_\_-\_\_*  *-* | *51594* | *9158* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *119,82*  *-* | | *275,59*  *-* | |
| *3* | *РН9-20-3*  *к=0,7* | *Демонтаж металевих поручнів входів у*  *підвал* | *100м* | *0,1* | | *2295,65*  *2214,91* | | *80,74*  *3,97* | *230* | *221* | *9*  *-* | | *66,654*  *0,1168* | | *6,67*  *0,01* | |
| *4* | *РН9-20-3* | *Установлення металевих поручнів входів у*  *підвал* | *100м* | *0,16* | | *23128,52*  *3164,16* | | *115,34*  *5,67* | *3701* | *506* | *18*  *1* | | *95,22*  *0,1668* | | *15,24*  *0,03* | |
| 5 | РН9-1-2 | Розбирання дерев'яних сходів | 100м2 | 0,136 | | 7574,82  7574,82 | | \_\_-\_\_  - | 1030 | 1030 | \_\_-\_\_  - | | 258,35  - | | 35,14  - | |
| *6* | *ЕН6-3-1* | *Улаштування бетонних сходин* | *100м3* | *0,0408* | | *166097,20*  *14541,62* | | *\_\_-\_\_*  *-* | *6777* | *593* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *464,44*  *-* | | *18,95*  *-* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *7* | *РН18-74-1*  *к=0,8* | *Демонтаж дерев'яних ворiт* | *100м2* | *0,0759* | *3305,51*  *3305,51* | *\_\_-\_\_*  *-* | *251* | *251* | *\_\_-\_\_*  *-* | *109,672*  *-* | *8,32*  *-* |
| *8* | *РН18-77-2* | *Улаштування металевої брами розмiром 3,*  *3х 2,3* | *100м2* | *0,0759* | *30164,04*  *16569,44* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2289* | *1258* | *\_\_-\_\_*  *-* | *510,3*  *-* | *38,73*  *-* |
| 9 | & С121-253-  11  варіант 1 | Металева брама розмiром 3,3х 2,3 | шт | 1 | 25215,05  - | \_\_-\_\_  - | 25215 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *10* | *РН13-26-2* | *Облицювання цоколя керамiчною плиткою*  *на цементному розчинi* | *100м2* | *0,35* | *38000,28*  *16808,07* | *\_\_-\_\_*  *-* | *13300* | *5883* | *\_\_-\_\_*  *-* | *505,81*  *-* | *177,03*  *-* |
| *11* | *РН12-50-6* | *Полiвiнiлацетатне фарбування нових*  *фасадiв з риштувань з пiдготовленням*  *поверхнi* | *100м2* | *2,3* | *2994,70*  *503,49* | *\_\_-\_\_*  *-* | *6888* | *1158* | *\_\_-\_\_*  *-* | *15,69*  *-* | *36,09*  *-* |
| 12 | 560110-124  варіант 1 | Урна для сміття | шт | 2 | 406,00  - | \_\_-\_\_  - | 812 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 13 | & 560110-  122-1 | Лавка | шт | 2 | 4710,00  - | \_\_-\_\_  - | 9420 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 126270 | 24644 | 204  66 |  | 763,93  1,95 |
|  |  | Разом устаткування, грн. | | | | | 10232 |  |  |  |  |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 307 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **10539** |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 116038 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 91190 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 24710 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 13266 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 85,09 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4486 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **129304** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **139843** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **850,97** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **29196** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |