|  |
| --- |
| **.**  |
|   |
|   |
| . |
|          |
| **Відпочинкова зона Рясне 1 (вул.Т.Шевченка, 374)** |
|   |
|   |
| КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ |
|        |
| . - КД |
|   |
|   |
| Том 8 |
|           |
|  Керівник проектної організації  |   |
|   |
|  Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)  |   |
|          |
|   | 2019 р. |   |

|  |
| --- |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** |
|   |   |
|  **Відпочинкова зона Рясне 1 (вул.Т.Шевченка, 374)**  |
|   |   |
| Будівництво розташоване на території Львівської області. |   |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: |   |
|  - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012; |   |
|  - Будівельні матеріали, вироби і конструкції; |   |
|  - Перевезення грунту і сміття; |   |
|  - Устаткування і матеріали; |   |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненимиданими Мінрегіонбуду України . |   |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. |   |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: |   |
| 1. | Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46 | 1,50 | % |
| 2. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 7,40 | грн./люд.-г |
| 3. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,38 | грн./люд.-г |
|   |   |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | 0,79647 |   | тис.люд.-г |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | 0,708 |   | тис.люд.-г |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | 72,487 |   | тис.грн. |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостiробочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8) | 14800,00 |   | грн. |
|   |   |
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком: у тому числi: | 514,56 |   | тис.грн. |
|  будiвельнi роботи - | 304,888 |   | тис.грн. |
|  вартiсть устаткування - | 24,872 |   | тис.грн. |
|  iншi витрати - | 31,357 |   | тис.грн. |
|  податок на додану вартiсть – не передбачені витрати (20%) | 67,68385,750 |   | тис.грн.тис.грн. |
|   |   |
|   |
|   |   |
| Примiтка: |   |   |   |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". |   |
|   |
| Склав: |   |   | Перевірив: |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Форма № 5** |
|   |
|  *( назва організації, що затверджує )*  |
|   |   |
| **Затверджено**  |
|   |   |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 428,800 тис. грн.  |
| В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.  |
|   |
|  *( посилання на документ про затвердження )*  |
|  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.   |
|   |   |
| **ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**  |
|   |   |
| **Відпочинкова зона Рясне 1 (вул.Т.Шевченка, 374)**  |
|   |   |
| Складений в поточних цінах станом на 10 вересня 2019 р.  |
| №п/п | Номерикошторисів ікошториснихрозрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктівінженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |
| будівельнихробіт | устаткування,меблів таінвентарю | іншихвитрат | загальнавартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | **Глава 2. Об'єкти основного призначення** |   |   |   |   |
| 1 | 2-1 | Відпочинкова зона | 298,994 | 24,872 |  -  | 323,866 |
|   |   | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|   |   | **Разом по главi 2:** | 298,994 | 24,872 |  -  | 323,866 |
|   |   | **Разом по главах 1-7:** | 298,994 | 24,872 |  -  | 323,866 |
|   |   | **Разом по главах 1-8:** | 298,994 | 24,872 |  -  | 323,866 |
|   |   | **Разом по главах 1-9:** | 298,994 | 24,872 |  -  | 323,866 |
|   |   | **Глава 10. Утримання служби замовника** |   |   |   |   |
| 2 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. Кп.46 | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) |  -  |  -  | 4,858 | 4,858 |
|   |   | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|   |   | **Разом по главi 10:** |  -  |  -  | 4,858 | 4,858 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | **Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи та авторський нагляд** |   |   |   |   |
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.52 | Вартiсть проектних робiт (не оподатковується ПДВ) |  -  |  -  | 20,000 | 20,000 |
| 4 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.53 | Вартiсть експертизи проектної документацiї |  -  |  -  | 2,700 | 2,700 |
| 5 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.54 | Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ) |  -  |  -  | 2,700 | 2,700 |
|   |   | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|   |   | **Разом по главi 12:** |  -  |  -  | 25,400 | 25,400 |
|   |   | **Разом по главах 1-12:** | 298,994 | 24,872 | 30,258 | 354,124 |
|   | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | **Кошторисний прибуток (П)** | 5,894 |  -  |  -  | 5,894 |
|   | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних****організацій (АВ)** |  -  |  -  | 1,099 | 1,099 |
|   |   | **Разом** | 304,888 | 24,872 | 31,357 | 361,117 |
|   | РозрахунокN П-154 | **Податок на додану вартість (не нараховується на вартість****проектних робіт та авторський нагляд)** |  -  |  -  | 67,683 | 67,683 |
|   |   | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | 304,888 | 24,872 | 99,040 | 428,800 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |
| Керівник проектної організації  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Головний інженер проекту(Головний архітектор проекту) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Керівник відділу  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |

|  |
| --- |
| КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130 |
|   |
| **Кошторисний прибуток** |
|   |
| 1. Вихiднi данi |   |
| п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.-г: |   |
|  ПКТ = 7,4; |   |
| п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г: |   |
|  П73 = 0,79647; |   |
| п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .: |   |
|  П731И = 0; |   |
| п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. |   |
|  П21 = 292,496; |   |
| п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн. |   |
|  П744 = 31,37; |   |
| 2. Розрахунок |   |
| п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку: |   |
|  = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 7,4 Х (0,79647 + 0) Х 1 = 5,894; |
| п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн |   |
|  = п1.4 + п1.5 = 292,496 + 31,37 = 323,866; |
| п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн |   |
|  = п2.2 Х 0,15 = 323,866 Х 0,15 = 48,5799; |
| п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку |   |
|  = п2.1 : п2.3 = 5,894 : 48,5799 = 0,121325898; |
| п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку |   |
|  = Ц(п2.4) = Ц(0,121325898) = 0; |
| п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн. |   |
|  = п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 5,894 Х W(0) + 48,5799 Х V(0) = 5,894; |

|  |
| --- |
| КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147 |
|   |
| **Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй** |
|   |
| 1. Вихiднi данi |   |
| п.1.1.  | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.-г: |
|  А1471 = 1,38; |   |
| п.1.2.  | Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г: |
|  П73 = 0,79647; |   |
| 2. Розрахунок |   |
| **п.2.1.**  | **Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:** |   |
|  = п.1.1 Х п.1.2 Х ИНП147 = 1,38 Х 0,79647 Х 1 = 1,099. |

|  |
| --- |
| КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-154 |
| **Податок на додану вартість (не нараховується на вартість проектних робіт та авторський нагляд)** |
| 1. Вихідні дані |
| п1.1 | Відсоток податку на додану вартість (ПДВ)С1541=20; |
| п1.2 | Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, тис. грн.П13=361,117; |
| п1.3 | Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.П249001=0; |
| п1.4 | Вартість проектних робіт, тис.грн.20=20; |
| п1.5 | Вартість авторського нагляду, тис.грн.2,7=2,7; |
| 2. Розрахунок |
| п2.1 | Вартiсть будiвництва без урахування коштiв, що не оподатковуються ПДВ, тис.грн.п1.2-п1.3-п1.4-п1.5=361,117-0-20-2,7=338,417; |
| п2.2 | Податок на додану вартість (не нараховується на вартість проектних робіт та авторський нагляд) Iншi витратип2.1хп1.1:100=338,417х20:100=67,6834; |
|    |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Перевірів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відпочинкова зона Рясне 1 (вул.Т.Шевченка, 374) |  | Форма №4  |  |  |  |
|   |  |
| **ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1** |  |  |
|  |  |  |
| на будівництво : Відпочинкова зона |  |  |
|  |  |  |
|  | Кошторисна вартість об`єкта | 323,866 | тис.грн. |  |  |
|  | Кошторисна трудомісткість | 0,79647 | тис.люд.-год. |  |  |
|  | Кошторисна заробітна плата | 72,487 | тис.грн. |  |  |
|  | Вимірник одиничної вартості  |  |  |  |
|  | Будівельні обсяги  |   |  |  |  |
|  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на 10 вересня 2019 р. |  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Головний інженер проекту | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| ( Головний архітектор проекту) | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* |  |  |
|  |  |  |  |
| Начальник відділу  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Склав | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* |  |  |
|  |  |  |  |
| Перевірив | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
| **ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ** |
| **до об`єктного кошторису № 2-1** |



|  |
| --- |
|  |
| Склав | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Перевірив | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Відпочинкова зона Рясне 1 (вул.Т.Шевченка, 374) |
|   |
|  **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** |
|   |
|   |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 665,33 | 83,39 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин | люд-год | 24,48 | 108,98 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин  | розряд | 5,2 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуваннямавтотранспорту при перевезенні грунту ібудівельного сміття | люд-год | 18,28 | 100,87 |   |   |   |   |
| 6 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 88,38 | 141,36 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 796,47 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,2 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | СН202-1141 | Крани на автомобiльному ходу,вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 1,51417 | 431,42653,24 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | СН203-101 | Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 0,893861 | 344,97308,36 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | СН203-850 | Навантажувачi одноковшеві,вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 4,35797 | 262,251142,88 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | СН204-101 | Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 2 кВт | маш-год | 19,890793 | 47,98954,36 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | СН206-248 | Екскаватори одноковшеві дизельнi нагусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,65 м3 | маш-год | 1,787722 | 498,57891,30 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | СН212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть99 кВт [135 к.с.] | маш-год | 5,519035 | 631,923487,59 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | СН212-906 | Котки дорожнi самохiднi вібраційнігладковальцеві, маса 8 т | маш-год | 3,21281 | 311,291000,12 |   |   |   |   |
| 14 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 113,56 | 72,148192,22 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу II** | **грн.** |   | **16630,07** |   |   |   |   |
|   |   |  **в тому числі енергоносії:** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Бензин | кг | 21,88 |   |   |   |   |   |
|   |   | Дизельне паливо | кг | 119,062 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 7,983 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гiдравлiчна рiдина | кг | 1,879 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в****складi загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | СН209-1400 | Розпушувачi причiпнi [без трактора] | маш-год | 0,025448 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | СН270-90 | Пилка дискова електрична (працює відпересувної електростанції)  | маш-год | 39,781586 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | +С111-181-1 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 3х70мм | т | 0,07805 | 35908,532802,66 | 35000,002731,75 | 204,4415,96 | 704,0954,95 | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | +С111-1720варіант 1 | Геотекстиль | м2 | 334,005 | 18,996342,75 | 18,506179,09 | 0,1240,08 | 0,37123,58 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | +С112-58 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,IV сорт | м3 | 0,09366 | 5033,26471,42 | 4800,00449,57 | 134,5712,60 | 98,699,25 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | +С1421-9452варіант 1 | Щебiнь, фракцiя 10-20 мм | м3 | 7,9525 | 922,767338,25 | 670,005328,18 | 234,671866,21 | 18,09143,86 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | +С1421-9453варіант 1 | Щебiнь фракцiя 20-40 мм | м3 | 40,0806 | 902,3636167,13 | 650,0026052,39 | 234,679405,71 | 17,69709,03 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | +С1421-10426варіант 1 | Поребрик | м | 156,1 | 95,5514915,36 | 82,0012800,20 | 11,681823,25 | 1,87291,91 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | +С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 0,874775 | 359,14314,17 | 190,00166,21 | 162,1141,80 | 7,046,16 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | +С1421-10634варіант 1 | Суміш ЦПС | м3 | 20,24 | 1389,3428120,24 | 1200,0024288,00 | 162,13280,90 | 27,24551,34 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | +С1424-11600варіант 1 | Сумiшi бетоннi В20 | м3 | 7,5 | 1878,9414092,05 | 1580,0011850,00 | 262,11965,75 | 36,84276,30 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М100 | м3 | 0,039025 | 1469,0757,33 | 1200,0046,83 | 240,269,38 | 28,811,12 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | +С1426-11789варіант 1 | Плити ФЕМ товщ. 60 мм | м2 | 333,0507 | 230,5576784,84 | 195,0064944,89 | 31,0310334,56 | 4,521505,39 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | +С1429-60варіант 1 | Саджанцi ялiвцю козацького 2-3 річні | шт | 4 | 77,9311,60 | 76,00304,00 | 0,371,48 | 1,536,12 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | +С1429-60варіант 2 | Саджанцi сніжноягіднику 2-3 річні | шт | 3 | 78,92236,76 | 77,00231,00 | 0,371,11 | 1,554,65 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | +С1429-80варіант 1 | Саджанцi бузку угорського 2-3 річні | шт | 2 | 157,46314,92 | 154,00308,00 | 0,370,74 | 3,096,18 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | С1429-110 | Земля рослинна | м3 | 18,48 | 316,515849,10 | 76,961422,22 | 233,344312,12 | 6,21114,76 | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | +С1429-117 | Сумiш насiння газонних трав | ц | 0,02464 | 49488,621219,40 | 48500,001195,04 | 18,250,45 | 970,3723,91 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Енергоносiї машин, врахованих в складiзагальновиробничих витрат |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 11,9345 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **195337,98** | **158297,37** | **33212,10** | **3828,50** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **V. Устаткування** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | +\*550101-147 | Стiл для настiльного тенiсу | шт | 1 | 6609,516609,51 | 6417,006417,00 | 192,51192,51 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 1 | 6609,516609,51 | 6417,006417,00 | 192,51192,51 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | +\*560110-123варіант 1 | Лавка  | шт | 4 | 2832,511330,00 | 2750,0011000,00 | 82,50330,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 4 | 2832,511330,00 | 2750,0011000,00 | 82,50330,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | +\*560110-123варіант 2 | Урна для сміття | шт | 4 | 1287,55150,00 | 1250,005000,00 | 37,50150,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 4 | 1287,55150,00 | 1250,005000,00 | 37,50150,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | +\*560110-123варіант 3 | Клумба тип 1 | шт | 1 | 772,5772,50 | 750,00750,00 | 22,5022,50 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 1 | 772,5772,50 | 750,00750,00 | 22,5022,50 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | +\*560110-123варіант 4 | Клумба тип 2 | шт | 1 | 1009,41009,40 | 980,00980,00 | 29,4029,40 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 1 | 1009,41009,40 | 980,00980,00 | 29,4029,40 | \_\_-\_\_ -  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу V** | **грн.** |   | **24871,41** | **24147,00** | **724,41** |  **-**  |   |
|   |   |  **у тому числі устаткування, що не**  **монтується** | **грн.** |   | **24871,41** | **24147,00** | **724,41** |  **-**  |   |
|   |   |  **у тому числі витрати підрядника на**  **устаткування, що не монтується** | **грн.** |   | **24871,41** | **24147,00** | **724,41** |  **-**  |   |
|   |   | **Підсумкові витрати енергоносіїв****для усіх машин** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергiя | кВт-год | 11,934 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 7,983 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гiдравлiчна рiдина | кг | 1,879 |   |   |   |   |   |
|   |   | Бензин | л | 29,567 |   |   |   |   |   |
|   |   | Дизельне паливо | л | 140,074 |   |   |   |   |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 вересня" 2019 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ '\*' визначає, що устаткування є немонтованим. |
| Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВР, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Додаток Д ( Е ) довідковий**до ДБН А.2.2-3:2014**затверджений Наказом**Мінрегіонбуду України**від 04.06.2014 № 163* |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **Відомість обсягів робіт** |
|   |   |
| Відпочинкова зона Рясне 1 (вул.Т.Шевченка, 374) |
|   |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 2-1-1 на тротуар |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Тротуар |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Улаштування корит із переміщенням грунту на відстаньдо 100 м при глибині корита до 250 мм |  м2 | 318,1 |   |
| 2 | Перевезення грунту до 10 км |  т | 113,56 |   |
| 3 | Улаштування прошарку суцільного перерізу згеотекстилю |  м2 | 318,1 |   |
| 4 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщинишару 12 см |  м2 | 318,1 |   |
| 5 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за змінитовщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/знорми 27-17-3 (до загальної товщини 10 см) |  м2 | -318,1 |   |
| 6 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення звикористанням готової піщано-цементної сумішітротуарів, шириною до 2 м (плитка ФЕМ товщ. 60 мм) |  м2 | 318,1 |   |
| 7 | Установлення бетонних бортових каменів на бетоннуоснову до 100 мм |  м | 156,1 |   |
|   | Локальний кошторис 2-1-2 на озеленення |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Газон |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 8 | Пiдготовлення грунту вручну для влаштуванняпартерного i звичайного газону з внесенням рослинноїземлi шаром 15 см |  м2 | 123,2 |   |
| 9 | Посiв газонiв партерних, маврiтанських та звичайнихвручну |  м2 | 123,2 |   |
|   | Роздiл 2. Зелені насадження |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 10 | Пiдготовлення вручну стандартних мiсць для садiннякущiв iз круглою грудкою землi |  шт | 9 |   |
| 11 | Садiння кущiв iз грудкою землi |  шт | 9 |   |
|   | Локальний кошторис 2-1-3 на придбання малихархітектурних форм та спортивного інвентарю |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 12 | Лавка  |  шт | 4 |   |
| 13 | Урна для сміття |  шт | 4 |   |
| 14 | Стiл для настiльного тенiсу |  шт | 1 |   |
| 15 | Клумба тип 1 |  шт | 1 |   |
| 16 | Клумба тип 2 |  шт | 1 |   |
|   |
|   |   |   |   |
| Склав |   |   |
| *[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]* |   |   |
|   |   |
| Перевірив |   |   |
| *[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]* |   |   |