**ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ**

**Наше місто – місто мрії !**

**Для реалізації з бюджету міста**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кошторис і відомість об’ємів робіт ремонту сходової клітини по вулиці Степана Бандери будинок 21 | | | | | | | |
| № | Найменування | Од. | К-сть | Ціна за  од./грн | Вартість | Вартість робіт/грн | Примітки |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж штукатурки | м2 | 158,8 |  | 14 927 | (94 грн/м2) | Sприм1- 124.3/H-3.3  Sприм2- 34.5/H-3.9 |
| 2 | Демонтаж дверей 1400х3000 | шт. | 1 |  | 694 | (694 грн/шт) |  |
| 3 | Демонтаж дверей 800х1600 | шт. | 1 |  | 456 | (456 грн/шт) |  |
| 4 | Демонтаж бетонних сходів | м2 | 1,4 |  | 1631 | (1165 грн/м2) | Hсходинки-150 мм  Lсходинки-300 мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шпаклювання стін | м2 | 158,8 |  | 15 086 | (95 грн/м2) |  |
| 6 | Пофарбування стін | м2 | 158,8 |  | 24 772 | (156 грн/м2) |  |
| 7 | Монтаж бетонних сходів(1560х900) | м2 | 1,4 |  | 3 192 | (2280 грн/м2) | Hсходинки-150 мм  Lсходинки-300 мм |
| 8 | Укладання плитки | м2 | 21,4 |  | 15 793 | (738 грн/м2) |  |
| 9 | Монтаж дверей 1400х3000 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж дверей 800Х1600 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реставрація |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реставрація дерев'яних сходів 8,2 м2 | шт. | 2 |  | 227 205 | (13854 грн/м2) | Hсходинки-150 мм  Lсходинки-330 мм |
|  | Всього: |  |  |  | 303 702 грн |  |  |
|  | Проектні роботи, прибуток будівельної організації, ін., 10% |  |  |  | 30370,2 |  |  |
|  | Непередбачувані витрати, 10% |  |  |  | 33407,22 |  |  |
|  | **РАЗОМ**: |  |  |  | **367479,42** |  |  |
| **Підписи мешканців :** | | | | | | | |