|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кошторис і відомість робіт ремонту дворику | | | | | | | |
| № | Найменування | Од. | К-сть | Ціна за  од./грн | Вартість | Вартість робіт/грн | Примітки |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж штукатурки | м2 | 150,5 |  |  | 14 147  (94 грн/м2) | Периметр-31.3 м  Висота-4.8м |
| 2 | Демонтаж металевих перил | м.п. | 16.8 |  |  | 2 218  (132 грн/м.п.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Укладання бетоннної плитки Новатор 6  Колор мікс (Арктика) | м2 | 55,2 | 600 | 33 120 | 40 737  (738 грн/м2) | Включає ПДВ і доставку |
| 4 | Шпаклювання стін | м2 | 150,5 |  |  | 14 298  (95 грн/м2) |  |
| 5 | Пофарбування стін | м2 | 150,5 |  |  | 23 478  (156 грн/м2) |  |
| 6 | Встановлення металевої огорожі | м.п. | 16,8 | 2 600 | 36 140 | 9 442  (562 грн/м2) |  |
|  | Освітлення |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Світильники Norlys Asker 1513  (колір-графіт) 46W Halo. max | шт. | 2 | 2 200 | 4 400 |  |  |
| 8 | Елементи благоустрою |  |  |  |  |  |  |
|  | Кашпо з дерева LNK Company  (82000012) | шт. | 5 | 1 500 | 7 500 |  |  |
| 9 | Лавка Ассен 160 см Woodwerk (33-0003) | шт. | 2 | 5 250 | 10 500 |  |  |
|  | Озеленення |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Плющ звичайний | шт. | 14 | 55 | 770 |  |  |
| 11 | Папороть Нефролепіс | шт. | 2 | 250 | 500 |  |  |
| 12 | Папороть 'Green Lady' | шт. | 1 | 625 | 625 |  |  |
| 13 | Вівсяниця сиза | шт. | 2 | 150 | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  | 93 855 | 104 320 |  |
|  |  |  |  |  | Всього: 198 175 грн | |  |
|  | Проектні роботи, прибуток будівельника, інше. |  |  | 10% | 19 817,50 | |  |
|  | Непередбачувані витрати |  |  | 10% | 21799,25 | |  |
|  | **РАЗОМ** |  |  |  | **239 791,75 грн.** | |  |
|  | | | | | | | |